江苏常熟农村商业银行股份有限公司

选型(招标)编号：

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司      选型公告书

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

- 二〇一五年二月十日

申   明

本公告文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“直销银行及投融资平台”进行选型，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

第一部分 公告函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏常熟农村商业银行股份有限公司“直销银行及投融资平台”进行选型公告：

1.公告编号：

2.公告人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省常熟市新世纪大道58号

4.公告开始时间：北京时间2015年2月10日

5.公告截止时间：北京时间2015年2月25日

6.公告人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

联系人：范贝贝

电话号码：0512-52909503

技术联系人：刘煜

电话号码：0512-52909233

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

# 第二部分   项目需求

## 系统建设要求

（一）基本要求

- 意向人应有成熟的直销银行及投融资平台解决方案。

- 意向人根据招标人提供的详细需求，完成项目实施。

- 技术及性能要求

- 项目包括三个标段，分别为电子帐户系统（含支付网关）、直销银行系统、投融资平台。

- 电子帐户系统为独立系统，承担账务管理、对外服务职能，为客户以及各个关联的渠道系统、业务系统提供账务管理和业务交易支持，围绕渠道系统、第三方资金通道、业务系统以及核心系统，建立起系统之间的关联关系，最终向客户在互联网渠道提供更为顺畅和便捷的服务。完整的电子帐户系统，应至少包括帐户管理、产品体系、充值提现、账务处理、对账清算、内部管理等内容。

- 直销银行系统依托电子账户管理与资金通道，构建直销银行服务体系，包括产品管理、用户管理、统一管理等子系统，通过多渠道接入（IOS/Android、PC、微信），提供智能存款、货币基金、精选理财等主题产品服务。

- 投融资平台以直销银行的电子帐户体系、支付网关为基础，通过多渠道接入（IOS/Android、PC、微信），提供多款高收益专享理财产品。资产端包括但不限于资产证券化产品、资管计划和信贷产品等。

- 直销银行及投融资平台面对互联网客户，后续客户量较大，特殊时间点并发量巨大，方案设计过程中需要考虑大并发及系统承载容量，并提供性能测试报告、容量分析报告。

- 设计方案应能够稳定接入目前我行已有的系统，与之实现良好的兼容结合，而不能影响目前的系统架构模式。

- 系统日志结构清晰，有完整的数据备份及清理策略。

- 具备完整正确详细的程序设计文档，开发文档，维护手册及相关配置技术文档。

- 有同行业项目实施案例以供参考。

## 二、项目时间要求

1.2015年4月30日前完成投融资平台、电子账务系统（含支付网关）上线。

2.2015年7月30日前完成直销银行、电子帐户系统上线。

# 第三部分   公告说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本公告文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）直销银行及投融资平台而进行的技术选型。

### 定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：常熟农商银行。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

### 对于本次公告的重要说明

- 意向人须于2015年2月25日前提交实施案例及技术方案，公告人审核通过后，邀请进行现场技术方案讲解。

- 公告人认可意向人的相关技术方案，则由公告人向意向人发放邀标通知，意向人凭通知进行投标。

### 对意向人的要求

- 意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于1000万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。

- 意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

- 意向人近三年来签署过类似合同、承担过类似项目及成功案例，案例数不少于3个。意向人应具备相应实施资格。

- 意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

### 选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用设备。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与常熟农商银行本次公告联系人联系。

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

- 二〇一五年二月十日